# IX.VOICE — Data Engineering W2.04 & W2.05

Ngày cập nhật: 22/10/2026
Workstream: Data Engineering
Deliverable: Dataset Sample 001 — Synthetic Vietnamese Conversation

### W2.04 — Research & Validate Synthetic Voice Data

Kết quả thực hiện:

- Đã chuyển hướng nghiên cứu từ public datasets sang tạo dữ liệu hội thoại giả lập bằng VieNeu-TTS.

- Cài đặt và chạy thành công VieNeu-TTS v3 Turbo trên môi trường local.

- Sử dụng hai preset voices: Hải Đăng (Advisor) và Quốc Tuấn (Customer).

- Sinh 8 đoạn WAV và ghép thành một cuộc hội thoại khoảng 50 giây.

- Ghi nhận SDK version, repository commit, cached model revision và thông tin giấy phép công bố.

- Giữ Piper TTS làm phương án tham khảo/backup.

Đánh giá: Đạt mục tiêu chứng minh khả năng tạo synthetic voice cho PoC. License review hiện ở mức sơ bộ, cần tiếp tục kiểm tra asset/dependency trước khi sử dụng rộng hơn.

Trạng thái đề xuất: PASS WITH ACTIONS.

### W2.05 — Synthetic Conversation Dataset & Ground Truth

Kết quả thực hiện:

- Đóng gói Dataset Sample 001 gồm 8 lượt thoại.

- Có audio WAV nguồn và file hội thoại đã ghép.

- Có transcript, speaker ID, speaker role và turn timestamps.

- Đã chạy script tạo transcript_verified.json thành công.

- Hoàn thiện metadata về TTS engine, model, version, speaker mapping và cấu hình audio.

- Chưa bổ sung emotion labels và policy/checklist expected results; những nội dung này sẽ tiếp tục phối hợp với AI/BA.

Đánh giá: Đã có dataset mẫu phục vụ thử nghiệm nội bộ, cần Reviewer kiểm tra lần cuối transcript và speaker mapping trước khi nghiệm thu chính thức.

Trạng thái đề xuất: IN REVIEW — Ready for Acceptance.

### Hướng sử dụng tại W3–W4

Bàn giao Dataset Sample 001 cho Speech AI để thử nghiệm VAD, ASR và Speaker Diarization; đồng thời cung cấp transcript tham chiếu cho Conversation Intelligence và fixtures để Backend/Frontend nghiên cứu contract.

Các bước mở rộng gồm tạo thêm scenario, voice variants, noise/overlap và dữ liệu phục vụ Emotion & Interaction Analysis.

Kết luận: Hai WP đã có kết quả kỹ thuật cụ thể. W2.04 đủ cơ sở đề xuất đóng với các lưu ý còn mở; W2.05 sẵn sàng nghiệm thu sau khi Reviewer xác minh bộ dữ liệu cuối cùng.